MATEMATIKKA

Laatijat: Antti Aho, Yacob Alhaji Omar, Miko Hietala, Justus Korpinen, Tuukka Tokola, Vertti Pekkala

Päiväys: 10.3.2026

Luottamuksellisuus: julkinen

Hyväksynyt: _______________________________

Versio:

SISÄLTÖ

1	MUUTOSHISTORIA	3

2	Määritelmät ja termien selitykset	3

3      JOHDANTO	4

3.1	Dokumentin tarkoitus ja sisältö	4

3.2	Projektin taustaa	4

3.3	Kohderyhmä ja hyödynsaajat	4

3.4	Tavoitteet ja priorisointi	4

3.5	Projektin riskit ja rajoitteet	4

3.6	Projektin kustannusarvio	4

4	PROJEKTIN ORGANISAATIO	6

4.1	Projektin ohjausryhmä	6

4.2	Projektin asiantuntijajäsenet	6

4.3	Projektiryhmä	6

4.4	Kolmannet osapuolet	6

4.5	Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin	6

5	Resurssit	7

6	TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU	7

6.1	Projektin aloitustoimet	7

6.2	Määrittely	8

6.3	Suunnittelu	8

6.4	Toteutus	8

6.5	Testaus	8

6.6	Käyttöönotto	8

6.7	Menetelmät ja työkalut	8

6.8	Dokumentointi	8

6.9	Laadunvarmistus	8

7	ohjaussuunnitelma	9

7.1	Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen	9

7.2	Versionhallintakäytäntö	9

7.3	Muutostenhallintakäytäntö	9

7.4	Riskienhallintakäytäntö	9

7.5	Tietoturvakäytäntö	9

8	projektin päättäminen	10

8.1	Toiminnan arviointi	10

# MUUTOSHISTORIA

| Henkilö | Päiväys | Versio | Kommentti |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuukka Tokola, Miko Hietala, Yacob Alhaji, Justus Korpinen, | 10.3.2026 | 0.0.1 | Dokumentti luotu |
| Justus Korpinen, Miko Hietala, Antti Aho, Yacob Alhaji, Tuukka Tokola, Vertti Pekkala | 17.3.2026 | 0.0.2 | Dokumentin teko |
| Justus Korpinen, Miko Hietala, Antti Aho, Yacob Alhaji, Tuukka Tokola, Vertti Pekkala | 17.3.2026 | 0.1.0 | Dokumentti jätetty kommentoitavaksi ohjausryhmälle |
|  |  | 1.0.0 | Dokumentti hyväksytty |

# Määritelmät ja termien selitykset

| Termi | Kuvaus |
| --- | --- |
| HTML | Hypertext Markup Language = Maailmanlaajuinen standardi kieli verkkoselaimella esitellyille dokumenteille. |
| CSS | Cascading Style Sheets = Toinen standardi verkkoselaimella esitettyjen dokumenttien tyylittelyyn |
| JS | JavaScript = Laajimmiten käytetty ohjelmointikieli verkkosivujen käyttäjä-puoleiseen käyttäytymiseen, 2025 laskettuna 98.9% maailmanlaajuisen verkon nettisivuista käyttämänä. |

# 3      JOHDANTO

## Dokumentin tarkoitus ja sisältö

Projektisuunnitelmassa kerrotaan projektin kannalta tärkeitä tietoja. Dokumentin tarkoituksena on auttaa projektin edistymistä. Projektisuunnitelmaan on kirjattu projektin vaiheet ja aikataulu sekä projektin hallinnassa käytettävät menetelmät. Dokumentti on tarkoitettu projektin jäsenille.

## Projektin taustaa

Matematiikan oppiminen koetaan usein haastavaksi, ja motivaatio harjoitteluun voi olla heikko. Tämän vuoksi tarvitaan uusia, kiinnostavampia tapoja oppia.

Projektin tavoitteena on kehittää verkkosivusto, joka sisältää matematiikkapelejä. Pelien avulla oppiminen on hauskempaa ja voi parantaa motivaatiota sekä oppimistuloksia.

Projekti liittyy digitaalisen oppimisen kehitykseen ja tukee nykyaikaisia oppimismenetelmiä. Se voi myös toimia pohjana jatkokehitykselle, kuten uusille peleille ja laajemmalle oppimisalustalle.

Projektia tarvitaan, koska yksinkertaisia ja selkeitä suomenkielisiä matematiikkapelejä on rajallisesti tarjolla.

## Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Projektin kohderyhmänä ovat alakouluikäiset oppilaat jotka ovat keskimäärin luokilla 1-3 (noin 7-10 vuotiaat). Matematiikkapelit tarjoavat heille miellyttävämmän tavan oppia. Oppiminen on helpompaa ja tehokkaampaa kun se tapahtuu pelien kautta.

Projektin hyödynsaajia ovat oppilaat, jotka voivat kehittää matematiikan taitojaan hauskalla tavalla. Lisäksi opettajat voivat hyödyntää pelejä opetuksen tukena.

## Tavoitteet ja priorisointi

Tavoitteena projektillamme, on tarjota miellyttävämpi tapa oppia. Oppiminen tarttuu helpommin päähän, silloin kun on hauskaa. Ideanamme on yhdistää hauskojen pelien pelaaminen ja oppiminen. Tämä luo hauskemman oppimisympäristön, jossa lapset oppivat hymy suussa.

## Projektin riskit ja rajoitteet

Projektin rajoitteita ovat rajallinen aikataulu, käytettävät työkalut ja ryhmän osaaminen.

Keskeisiä riskejä ovat aikataulun viivästyminen, ryhmän jäsenten poissaolot sekä mahdolliset tekniset ongelmat.

Riskejä hallitaan jakamalla tehtävät tasaisesti, seuraamalla edistymistä ja käyttämällä versionhallintaa sekä varmuuskopiointia

## Projektin kustannusarvio

Domain (Verkkotunnus) noin 10–20 € vuodessa

Hosting (palvelintila) noin 60–300 € vuodessa

Yhteensä noin 70–320 € vuodessa

Kehitystyö (arvioitu työn arvo)

Projektin tekeminen vie aikaa noin 650–1000 tuntia

Jos työn arvioidaan noin 15–25 € tunnilta

Kehitystyön arvo on noin 14 000

Pelien toteutus

Matikkapelien suunnittelu ja ohjelmointi on merkittävä osa projektia.

Arvio noin 750–3000 €

Kokonaiskustannusarvio

Kaikki kustannukset lasketaan yhteensä:

Noin 18 000 €

Kustannusarvio on suuntaa antava ja perustuu yleisiin verkkosivuprojektien hintoihin.

# PROJEKTIN ORGANISAATIO

## Projektin ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmään kuuluu opettajat  Teppo Räisänen ja Reima Riihimäki.

Ohjausryhmä seuraa projektin etenemistä, antaa palautetta ja varmistaa, että projekti etenee tavotteiden mukaisesti.

Projektiryhmä osallistuu ohjausryhmän palavereihin tarvittaessa. Projektiryhmä koostuu opiskelijoista, jotka toteuttavat sivuston sekä matematiikkapelit osana projektia.

## Projektin asiantuntijajäsenet

Projektin asiantuntijajäseninä toimivat kurssin opettaja sekä mahdollinen matematiikan opettaja, jotka tukevat projektia asiantuntemuksellaan. Opettaja ohjaa projektin etenemistä ja antaa palautetta toteutuksesta. Matematiikan opettaja voi tarvittaessa auttaa pelien sisällön oikeellisuudessa.

## Projektiryhmä

Projektiryhmän jäsenet toimivat pelikehittäjinä. Jokainen ryhmän jäsen vastaa yhden matematiikkapelin suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta.

Projektipäällikkö: Miko Hietala

Sihteeri: Antti Aho

Pelikehittäjä: Justus Korpinen

Pelikehittäjä: Yacob Alhaji

Pelikehittäjä: Tuukka Tokola

Pelikehittäjä: Vertti Pekkala

## Kolmannet osapuolet

Projektissa ei ole suunnitelmissa palkata mitään alihankkijoita tai muita tahoja. Kyseessä on projekti, jonka teemme omalla budjetilla.

## Luottamuksellisuus, salassapito ja oikeudet työn tuloksiin

Projektissa käsiteltävät tiedot eivät ole luottamuksellisia, eikä projekti sisällä salassa pidettävää materiaalia.

Projektin tuottamat materiaalit ja lopputulos ovat projektiryhmän käytettävissä, ja niitä voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja jatkokehityksessä.

Projektissa noudatetaan hyviä tietosuojakäytäntöjä eikä käsitellä henkilötietoja.

# Resurssit

Ajan käyttö:

9 * 26,6 h * tiiminjäsenet

9 * 26,6 h * 6 = 1 436,4 tuntia

Henkilöstöön kuuluu ryhmän jäsenet. Antti Aho, Yacob Alhaji Omar, Miko Hietala, Justus Korpinen, Tuukka Tokola.

Kokonaiskustannus arvio on noin 18 000€

Projekstissa käytetään ryhmän omia läppäreitä ja pöytätietokoneita.

# TOTEUTUSSUUNNITELMA JA AIKATAULU

## Projektin aloitustoimet

Käynnistämme projektin. Tässä vaiheessa asetamme tavoitteet, jotka pyrimme saavuttamaan. Suoritamme tehtävien jaon ryhmän jäsenten kesken. Päätämme myös mitä työkaluja tulemme projektissa käyttämään, ja otamme ne käyttöön.

Viikko 10:

Projektin aloitus, tavotteiden määrittely ja työnjako

Viikko 11:

Sivuston ulkoasun miettiminen, pelien ideointi ja suunnittelu

Viikko 12-13:

Pelien toteutus (jokainen toteuttaa omaa peliään)

Viikko 14:

Testaus ja virheiden korjaus

Viikko 15:

Viimeistely

Viikko 16:

Esittelyn teko ja projektin palautus

## Määrittely

Tässä vaiheessa suunnittelemme minkälaisia pelejä kukin teemme. Otamme myös huomioon kohderyhmän, jonka pohjalta suunnittelemme pelimme sisällön. Määrittelemme myös pelien toiminnallisuudet.

## Suunnittelu

Tässä vaiheessa suunnittelemme pelien ulkoasun ja sen miltä pelien tulisi näyttää. Tässä vaiheessa teemme myös teknisten ratkaisujen suunnittelun.

## Toteutus

Tässä vaiheessa ohjelmoimme itse pelit. Yksittäisten pelien kehitys. Samalla myös testaamme peliemme ominaisuuksien toimivuutta ja parannamme niitä, koodauksen rinnalla.

## Testaus

Tässä vaiheessa testaamme jokaista peliä. Korjaamme mahdollisia virheitä, ja teemme viimeisiä hienosäätöjä. Huomioimme myös käytettävyyden ja parannamme sitä tarvittaessa.

## Käyttöönotto

Tässä vaiheessa lähetämme valmiit pelit arvioitavaksi. Viimeistelemme projektimme, ja esittelemme sen.

## Menetelmät ja työkalut

Projektia tehdään pienissä osissa. Tehtävät jaetaan ryhmän kesken, ja kaikki tekevät projektia tasapuolisesti. Projektin edistymistä seurataan viikoittaisissa palavereissa. Mahdollisiin ongelmiin reagoidaan, kun niitä käy ilmi. Pelien toteutukseen käytetään Html, Css, ja JavaScriptiä. Versionhallintaan käytettään GitHubia. Tehtävien hallintaan käytämme Planneria. Dokumentointiin käytämme pääsääntöisesti Microsoft Wordia. Viestintään käytämme pääsääntöisestä Microsoft Teamsia.

## Dokumentointi

Projektissa tuotamme useita dokumentteja, jotka edistävät projektin kulkua. Projektin aikana tuotamme esimerkiksi dokumentit, Projektisuunnitelmasta, erilaisia väliraportteja. Projekti palavereista. Dokumentoinnista vastaa pää asiassa projektin sihteeri, mutta koko tiimi osallistuu myös siihen. Dokumentteja päivitetään projektin edetessä.

## Laadunvarmistus

Käytämme projektin aikana monia laadunvarmistuksen menetelmä. Pelejä testataan säännöllisesti kehityksen aikana. Jokainen peli testataan ennen sen käyttöä. Jokainen ryhmän jäsen testaa toistensa pelejä, varmistaaksemme jokaisen pelin toimivuuden.

# ohjaussuunnitelma

## Projektin palaveri, raportointi ja tiedottaminen

Projektin suunnitelma esitetään opettajalle ennen kehittämistä. Projektin aikana kehitetään väliraportteja tiedottamista varten, ja projektin päättyessä esitellään projektin esittelyvideo.

Projektin aikana viikottain pidetään kolme palaveria, joiden aikataulut suunnitellaan joka viikolla erikseen vaihtelevien aikataulujen vuoksi. Jokaisessa palaverissa ei saada koko ryhmää paikalle, mutta jokaiseen koitetaan saada mahdollisimman monta osallistujaa.

Projektipalavereissa käydään läpi jokaisen jäsenen edistykset, ja arvioidaan onko tuotos valmis vai ei.

Suunnittelupalavereissa suunnitellaan edistyksien mukaisesti projektin eri osa-alueiden edistämistä.

Johtoryhmän palavereissa keskustellaan johtoryhmän kanssa projektin edistymisestä, ongelmista ja muista ajankohtaisista aiheista.

Katselmoinneissa tarkastellaan ja arvioidaan projektin tilannetta, ja evaluoidaan sen mukaan eteneminen.

## Versionhallintakäytäntö

Kaikki projektin tiedostot tallennetaan yhteiseen versionhallintajärjestelmään. Versionhallintajärjestelmä on GitHub.

## Muutostenhallintakäytäntö

Kaikki muutokset kirjataan ylös. Muutoksen vaikutukset arvioidaan seuraavilta osa-alueilta: aikataulu, työmäärä ja pelien toiminnallisuus. Ryhmämme keskustelee muutoksesta ja sen vaikutuksista. Ja, että toteutetaanko se. Hyväksytyt muutokset lisätään tehtävä listaan.

## Riskienhallintakäytäntö

Projektissa tunnistetaan ja hallitaan riskejä säännöllisesti. Mahdolliset riskit kirjataan ylös. Jokaiselle riskille keksitään, jokin varautumiskeino. Riskejä seurataan projektin aikana.

## Tietoturvakäytäntö

Peliympäristöömme ei tarvitse kirjautua millään tavalla. Joten käyttäjä tunnusten tai muiden tietojen vuoto riski on olematon. Tarkoituksenamme on tarjota oppimisympäristö, johon on mahdollisimman helppo päästä käsiksi.

# projektin päättäminen

## Toiminnan arviointi

Projektin onnistumista voidaan mitata, sillä kuinka paljon lasten matematiikan arvosanat nousee matikka pelien ansiosta. Eli toisin sanoen kuinka paljon lapset oppivat meidän tekemistään peleistä. Projektin onnistumista voidaan arvioida myös käyttäjien arvioiden perusteella. Sillä haluamme lasten oppivan matematiikkaa sammalla, kun he pitävät hauskaa.